PROJETO

InnoNFe

Sistema de Emissão Fiscal Multiempresa

Documento de escopo para desenvolvimento — MVP

Emissão de NFC-e e NF-e para clientes do Simples Nacional, desacoplada do ERP InnoSystem.

Como ler este documento Este material define o QUE o InnoNFe deve fazer e POR QUÊ, não impõe stack técnica. As decisões de linguagem, banco e framework ficam a critério do desenvolvedor. Trechos marcados como “Fora do MVP” são intencionalmente adiados para uma fase posterior.

| Item | Definição |
| --- | --- |
| Produto | InnoNFe — micro-SaaS fiscal, separado do InnoSystem |
| Público | Clientes InnoSystem, todos Simples Nacional (varejo de joias/semijoias/consignação) |
| Documentos (MVP) | NFC-e (varejo presencial) e NF-e |
| Contrato integradora | Centralizado no CNPJ do fornecedor (você), repassado aos clientes |
| Ponte de dados | Copia-e-cola manual na Fase 1, com evolução para automático |

# 1. Visão geral e objetivo

O InnoSystem é um sistema de gestão de varejo que hoje não é fiscal — ele não emite documentos fiscais e não deve passar a emitir. A proposta é construir um sistema separado e independente, o InnoNFe, responsável por toda a camada fiscal.

O InnoNFe será um SaaS multiempresa: um único sistema atende vários clientes (cada um com seu CNPJ e certificado digital). O fornecedor mantém um contrato centralizado com uma integradora fiscal (Focus NFe, Nuvem Fiscal ou PlugNotas) e repassa o serviço aos clientes finais — modelo de receita recorrente.

### Objetivos de negócio

- Adicionar emissão fiscal ao portfólio InnoSystem sem tornar o ERP um sistema fiscal.

- Isolar o risco fiscal (legislação, certificados, SEFAZ) em um sistema dedicado e auditável.

- Criar uma nova linha de receita recorrente com os clientes atuais.

- Simplicidade para o operador de loja: concluir a venda no InnoSystem e emitir a nota em poucos cliques.

# 2. Arquitetura em alto nível

O sistema opera em três momentos. O InnoSystem gera um “pacote de venda” (um bloco de dados). O operador leva esse pacote ao InnoNFe. O InnoNFe traduz o pacote para o formato da integradora, que se comunica com a SEFAZ e devolve o resultado.

| 1 — InnoSystem (não-fiscal) | 2 — InnoNFe (fiscal) | 3 — Integradora → SEFAZ |
| --- | --- | --- |
| Venda concluída. Gera o pacote de venda (produtos, valores, cliente, pagamento). Botão “Copiar dados p/ nota”. | Recebe o pacote (colado). Aplica regras (CFOP/NCM/CST). Monta o JSON no layout da integradora. Guarda histórico e status. | Assina, valida e transmite à SEFAZ. Devolve autorização (PDF/XML) ou erro. InnoNFe exibe o resultado na tela. |

Por que separar em dois sistemas Desacoplamento. Se a legislação mudar, se um certificado vencer, ou se a SEFAZ cair, nada disso afeta o funcionamento do InnoSystem. O InnoNFe pode ser atualizado, auditado e escalado de forma independente.

# 3. Conceito central — contrato centralizado + certificado por cliente

Este é o coração do projeto O contrato com a integradora é único e está no CNPJ do fornecedor. Porém, cada nota é emitida com o certificado digital e o CNPJ do cliente. As integradoras suportam isso nativamente: várias empresas (multi-CNPJ) sob uma mesma conta-mãe. O InnoNFe precisa orquestrar esse cadastro e guardar os certificados com segurança.

### Como funciona na prática

- O fornecedor tem uma conta-mãe (token principal) na integradora.

- Cada cliente é cadastrado como uma “empresa” dentro dessa conta, enviando o certificado A1 e os dados cadastrais (CNPJ, endereço, regime, inscrição estadual, CSC/token de NFC-e).

- Ao emitir, o InnoNFe indica para qual empresa a nota pertence; a integradora usa o certificado daquele cliente.

### Requisitos de segurança (obrigatórios)

- Cofre de certificados: certificados A1 (.pfx) e suas senhas armazenados criptografados em repouso — nunca em texto puro, nunca versionados.

- LGPD: dados de clientes finais (CPF em notas) tratados com base legal de cumprimento de obrigação fiscal; acesso registrado (log).

- Alerta de vencimento: certificado A1 vale ~1 ano. O sistema deve avisar o cliente/fornecedor com antecedência (ex.: 30/15/7 dias).

- Isolamento entre empresas: um cliente jamais enxerga dados/notas de outro (multi-tenant com separação rígida).

# 4. O “pacote copia-e-cola” (a ponte de dados)

Na Fase 1, o InnoSystem exibe um botão “Copiar dados para nota” na tela de conclusão de venda. Isso copia um bloco de texto estruturado que o operador cola em um campo do InnoNFe. Sugere-se JSON: legível, fácil de validar e já no formato que a Fase 2 usará para automação.

### Exemplo do pacote gerado pelo InnoSystem

{

"origem": "InnoSystem",

"empresa_cnpj": "12.345.678/0001-99",

"venda_id": "VD-2026-004512",

"tipo_sugerido": "NFCE",

"cliente": {

"cpf": "123.456.789-01",

"nome": "Maria Consumidora"

},

"pagamentos": [

{ "forma": "PIX", "valor": 149.90 }

],

"itens": [

{

"codigo": "ANEL-0453",

"descricao": "Anel folheado a ouro 18k - zircônia",

"quantidade": 1,

"valor_unitario": 149.90

}

]

}

Ponto de atenção — o que NÃO vem no pacote O pacote traz dados comerciais da venda. Os dados fiscais (CFOP, NCM, CST, origem, alíquotas) NÃO devem vir do InnoSystem — eles são resolvidos dentro do InnoNFe, pela tabela de regras fiscais (seção 5.1). Assim, o ERP permanece não-fiscal e a responsabilidade fiscal fica concentrada num só lugar.

# 5. Módulos do MVP

Escopo enxuto. O objetivo do MVP é: cadastrar empresas com certificado, definir regras fiscais, emitir NFC-e/NF-e a partir do pacote colado, e reprocessar notas que deram erro. Nada além disso na primeira entrega.

## 5.1 Cadastro de empresas, certificados e regras fiscais

- Cadastro de empresa-cliente: CNPJ, razão social, endereço, inscrição estadual, regime (Simples Nacional), CSC/token de NFC-e por estado.

- Upload seguro do certificado A1 (.pfx) + senha (cofre criptografado).

- Tabela de regras fiscais: define CFOP, NCM, CST/CSOSN, origem e unidade por produto ou por padrão. Permite um “padrão da empresa” e exceções por produto.

Sobre NCM e CFOP no ramo de joias/semijoias Joia com metal precioso e bijuteria/semijoia têm NCM diferentes, e o CFOP/CST varia por estado e por regime. Esses valores devem ser configuráveis e validados junto ao contador do cliente — o sistema apenas aplica a regra cadastrada; não “adivinha” tributação.

## 5.2 Tela “Emitir nota”

- Operador seleciona a empresa emitente e cola o pacote de venda.

- InnoNFe faz parsing, aplica as regras fiscais e monta uma pré-visualização dos dados da nota.

- Operador confere e clica em “Emitir”.

- NFC-e é síncrona: a resposta (autorizada ou erro) volta em segundos, na própria tela.

- Resultado — sucesso: exibe status “Autorizada”, botões de download do PDF (DANFE) e do XML, e QR Code.

- Resultado — erro: exibe a mensagem exata da SEFAZ e leva o operador ao fluxo de correção (5.3).

Diferença técnica NFC-e × NF-e (importante para o dev) A NFC-e é processada de forma síncrona (resposta imediata) — ideal para PDV. A NF-e é assíncrona: o envio retorna um “em processamento” e o sistema precisa consultar o status depois (polling ou webhook). A tela e a máquina de status devem contemplar os dois comportamentos.

## 5.3 Central de documentos (consulta + reprocessamento)

- Listagem de NFC-e e NF-e por empresa, com filtro por status (autorizada, erro, cancelada, em processamento) e período.

- Editar e reemitir: em caso de erro, abrir a nota, corrigir os dados na tela e reenviar sem precisar recolar o pacote.

- Cancelar nota: cancelamento com justificativa (respeitando o prazo legal), guardando o XML de cancelamento.

- Download em lote: baixar XML e/ou DANFE de várias notas de uma vez (ex.: fechamento contábil do mês).

# 6. Fora do MVP (fases seguintes)

| Recurso | Fase | Observação |
| --- | --- | --- |
| Automação da ponte (sem copia-e-cola) | 2 | Botão no InnoSystem envia direto via API/link autenticado ao InnoNFe. |
| NF-e de devolução / estorno | 2 | Fluxo fiscal específico; exige referência à nota original. |
| NFS-e (serviços) | 3 | Depende de integração por município; maior complexidade. |
| Painel white-label para o cliente final | 3 | Cliente acessa suas próprias notas com sua marca. |
| Relatórios e conciliação fiscal | 3 | Dashboards, exportações contábeis, alertas. |
| Contingência / reenvio automático | 2 | Tratamento de instabilidade da SEFAZ (a integradora já ajuda aqui). |

# 7. Modelo de dados (sugestão inicial)

Estrutura mínima sugerida — o desenvolvedor pode ajustar. O foco é o multi-tenant e a rastreabilidade de cada emissão.

| Tabela | Campos principais | Papel |
| --- | --- | --- |
| empresas | id, cnpj, razao_social, ie, regime, csc_nfce, status | Clientes emitentes (multi-tenant) |
| certificados | id, empresa_id, arquivo_cript, senha_cript, validade | Cofre de certificados A1 |
| regras_fiscais | id, empresa_id, produto_codigo (ou padrão), cfop, ncm, cst_csosn, origem, unidade | Tributação aplicada na emissão |
| documentos | id, empresa_id, tipo (NFCE/NFE), ref, status, chave, numero, serie, xml, danfe, msg_sefaz, criado_em | Cada nota e seu ciclo de vida |
| eventos | id, documento_id, tipo (emissao/erro/cancelamento/reenvio), detalhe, data | Auditoria e histórico |
| usuarios | id, empresa_id (ou fornecedor), nome, papel, permissoes | Acesso e isolamento entre clientes |

### Máquina de status do documento

rascunho  →  em_processamento  →  autorizada   |   erro (→ corrige → reenvia)   |   cancelada

# 8. Fluxo de telas (MVP)

- Login / seleção de empresa — usuário entra e escolhe a empresa emitente (respeitando permissões).

- Configurações da empresa — certificado, dados cadastrais, CSC, tabela de regras fiscais.

- Emitir — cola o pacote, confere a pré-visualização, emite; vê sucesso (downloads) ou erro.

- Central de documentos — lista/filtra; abrir uma nota permite corrigir-e-reemitir, cancelar, baixar (individual e em lote).

# 9. Roteiro sugerido de entregas

| Etapa | Entrega | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| A | Cadastro de empresa + cofre de certificado | Uma empresa cadastrada e habilitada na integradora |
| B | Tabela de regras fiscais | CFOP/NCM/CST configuráveis por produto/padrão |
| C | Tela Emitir (NFC-e síncrona) | Emissão real em homologação, com PDF/XML |
| D | NF-e (fluxo assíncrono + consulta de status) | Emissão de NF-e funcionando |
| E | Central de documentos + reprocessar erro + cancelar | Ciclo de vida completo da nota |
| F | Download em lote | Exportação de XML/DANFE do período |

# 10. Decisões deixadas ao desenvolvedor

- Escolha da integradora: Focus NFe, Nuvem Fiscal ou PlugNotas. Todas expõem API REST/JSON, ambiente de homologação gratuito e suporte a multi-CNPJ. Critérios: cobertura nos estados dos clientes, preço no volume esperado e qualidade da documentação.

- Stack: linguagem, banco e framework a critério do dev.

- Hospedagem e backup: atenção especial ao armazenamento de certificados e à retenção legal de XML (11 anos / 132 meses).

Resumo de uma frase para o desenvolvedor Construir um SaaS fiscal multiempresa (InnoNFe) que recebe dados de venda do InnoSystem por um pacote JSON, aplica regras fiscais próprias, emite NFC-e e NF-e via uma integradora sob contrato centralizado, e oferece uma central para consultar, corrigir-e-reemitir, cancelar e baixar documentos — mantendo o InnoSystem totalmente não-fiscal.

Documento gerado como base de discussão — versão de escopo (MVP). Sujeito a refinamento antes do início do desenvolvimento.

# 11. Telas do sistema — Cadastro e Configuração

Esta seção define as duas telas iniciais do InnoNFe, já com o layout proposto e a lista completa de campos. O fluxo é sequencial: primeiro cadastra-se a empresa (Tela 1); em seguida, sua configuração fiscal e o certificado (Tela 2).

Orientação ao desenvolvedor As telas de referência do sistema legado (i9) contêm dezenas de campos. As telas abaixo já são a versão reduzida e definitiva para o perfil atendido (pequenas empresas do Simples Nacional). Construir apenas os campos listados aqui — não replicar os campos extras das telas originais.

## 11.1 Tela 1 — Cadastro da empresa

Identifica o emitente das notas. Reúne dados cadastrais, endereço, contato e informações fiscais básicas. Substitui a tela de “Empresas” do sistema legado, mantendo apenas o essencial.

Tela 1 — Cadastro da empresa (layout proposto, identidade i9).

### Bloco 1: Identificação

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Razão social | Sim | Nome empresarial registrado na Receita. |
| Nome fantasia | Sim | Nome comercial da empresa. |
| CNPJ | Sim | Documento do emitente; base para toda a emissão. |
| CNAE principal | Não | Código da atividade econômica. |
| Inscrição estadual | Sim | Obrigatória para emissão de NF-e/NFC-e. |

### Bloco 2: Endereço

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| CEP | Sim | Dispara o preenchimento automático do endereço. |
| Logradouro | Sim | Rua/avenida. |
| Número | Sim | Número do estabelecimento. |
| Bairro | Sim | — |
| Cidade | Sim | Município do emitente. |
| UF | Sim | Estado (seleção). |
| Complemento | Não | Sala, loja, andar, etc. |
| Código município (IBGE) | Sim | Automático a partir de cidade/UF. |
| Código UF | Sim | Automático a partir da UF. |

### Bloco 3: Contato

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| E-mail | Sim | Aparece na nota e recebe avisos do sistema. |
| Telefone | Não | Contato fixo. |
| WhatsApp | Não | Contato móvel. |

### Bloco 4: Informações fiscais

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Regime de apuração | Sim | Fixo em Simples Nacional (perfil atendido). |
| Atividade preponderante | Sim | Comércio / Indústria / Serviços. |
| Empresa padrão | Não | Marca a empresa principal (matriz) do grupo. |

### Bloco 5: Textos padrão nas notas

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Info. complementar NF-e | Não | Texto fixo no campo de observações da NF-e. |
| Info. complementar NFC-e | Não | Texto fixo no rodapé da NFC-e. |

## 11.2 Tela 2 — Configuração fiscal e certificado

Define a tributação das notas da empresa e habilita a emissão. Reúne, em uma só tela, três telas do sistema legado: a Operação Fiscal (abas Base, ICMS e CFOP), o Certificado Digital e as credenciais da NFC-e (CSC).

Tela 2 — Configuração fiscal, certificado e NFC-e (junção de quatro telas legadas).

### Bloco 1: Operação fiscal › Base

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Nome da operação | Sim | Ex.: “Venda de Materiais e Serviços”. |
| Grupo tributário | Sim | Ex.: “Sem ST”. |
| Destino — estado | Sim | UF de destino da operação. |
| Situação do PIS | Sim | Ex.: 07 — Operação isenta da contribuição. |
| Situação do COFINS | Sim | Ex.: 07 — Operação isenta da contribuição. |

### Bloco 1: Operação fiscal › ICMS

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Situação do ICMS (CSOSN) | Sim | Ex.: 102 — Tributada sem permissão de crédito. |
| Somar IPI na base | Não | Chave liga/desliga; normalmente desligada no Simples. |

### Bloco 1: Operação fiscal › CFOP

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| CFOP (adicionar) | Sim | Campo + botão “Adicionar”; aceita vários CFOPs. |
| Lista de CFOPs | Sim | Tabela com código e descrição; permite remover. Ex.: 5102. |

### Bloco 2: Certificado digital

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Arquivo do certificado A1 | Sim | Upload .pfx/.p12; armazenado criptografado (cofre). |
| Senha do certificado | Sim | Guardada em cofre; nunca exibida em texto. |

Regra de certificado Somente modelo A1 (arquivo). O sistema deve exibir a data de validade e alertar o vencimento com antecedência, evitando parada de emissão.

### Bloco 3: Credenciais e numeração da NFC-e

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Ambiente | Sim | Homologação ou Produção. |
| Série NFC-e | Sim | Série da numeração. |
| Início numeração NFC-e | Sim | Próximo número a emitir. |
| Tamanho impressão | Não | Bobina 80 mm ou 58 mm. |
| Token CSC | Sim | Código de Segurança do Contribuinte, gerado na SEFAZ da UF. |
| ID do token CSC | Sim | Identificador do CSC (ex.: 1). |

Por que o CSC fica aqui O CSC é exclusivo da NFC-e e emitido no portal da SEFAZ de cada estado. Sem ele, a NFC-e não é autorizada. Por isso ele integra a configuração fiscal da empresa, junto do certificado.

# 12. Ponte de dados e emissão da nota

Esta seção detalha a ponte entre o InnoSystem (não-fiscal) e o InnoNFe. O operador conclui a venda no InnoSystem, copia os dados com um botão, e cola no InnoNFe, que monta a prévia e emite a nota. Fase 1 é manual (copia-e-cola); a automação vem depois.

## 12.1 Botão “Copiar para nota fiscal” no InnoSystem

Duas telas do InnoSystem ganham um botão “Copiar para nota fiscal”, posicionado ao lado do botão “Voltar”. Ao clicar, ele copia para a área de transferência os dados da venda (cliente, produtos, valores e forma de pagamento) no formato que o InnoNFe entende.

Tela “Geração de PDF da Venda” — botão adicionado ao lado do Voltar.

Tela “Produtos da Venda” — mesmo botão, ao lado do Voltar.

Observação de implementação O botão é a única alteração no InnoSystem nesta fase — ele apenas copia texto. Nenhuma lógica fiscal roda no InnoSystem, preservando a separação entre os sistemas.

## 12.2 Tela de emissão no InnoNFe

No InnoNFe, o operador cola os dados em um campo, clica em Processar, e o sistema monta a prévia: dados do cliente, forma de pagamento, lista de produtos (código, nome, quantidade, valor unitário e total), e os totais da venda. Abaixo, dois botões: Emitir NF-e e Emitir NFC-e.

Tela do InnoNFe — colar dados, processar, conferir a prévia e emitir NF-e ou NFC-e.

### Elementos da tela

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Campo de colar | Sim | Área de texto onde o operador cola os dados vindos do InnoSystem. |
| Botão Processar | Sim | Lê o texto colado e monta a prévia da nota. |
| Prévia — cliente | Sim | Exibe o cliente da venda. |
| Prévia — forma de pagamento | Sim | PIX, dinheiro, cartão, etc. |
| Prévia — tabela de produtos | Sim | Código, nome, quantidade, valor unitário e total por item. |
| Prévia — totais | Sim | Itens, desconto e total da venda. |
| Botão Emitir NF-e | Sim | Emite Nota Fiscal Eletrônica (modelo 55) — assíncrona. |
| Botão Emitir NFC-e | Sim | Emite Nota Fiscal de Consumidor (modelo 65) — síncrona, resposta imediata. |

Comportamento após emitir A NFC-e é autorizada na hora (síncrona): o resultado aparece na própria tela. A NF-e é processada pela SEFAZ (assíncrona) e o status fica disponível na central de documentos. Em caso de erro, o operador corrige e reemite sem recolar os dados.

Escopo desta fase: apenas colar, processar e emitir. Recursos como histórico, cancelamento e reenvio de erros já estão previstos na Central de Documentos (seção 5.3) e serão detalhados nas próximas telas.

# 13. Central de documentos — consulta e ações

Depois de emitida, cada nota vive na Central de documentos. É onde o operador consulta, reprocessa erros, baixa arquivos, imprime e cancela. É uma lista única com filtro por tipo (NF-e / NFC-e), atendendo ao ciclo de vida completo do documento.

Central de documentos — lista única NF-e/NFC-e, busca e menu de ações na seleção.

### Filtros e busca

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Abas por tipo | Não | Alternam entre Todas · NF-e · NFC-e, com contador. |
| Nº / Chave | Não | Busca por número da nota ou chave de acesso. |
| Status | Não | Autorizada, Erro, Cancelada, Em processamento. |
| Cliente | Não | Busca pelo nome do destinatário. |
| Período (data inicial / final) | Sim | Intervalo de datas de emissão. |

### Colunas da lista

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Tipo | — | Selo NF-e ou NFC-e. |
| Número / Série | — | Identificação da nota. |
| Emissão | — | Data e hora. |
| Chave de acesso | — | 44 dígitos (quando autorizada). |
| Status | — | Com cor: verde autorizada, vermelho erro, cinza cancelada, âmbar em processamento. |
| Cliente | — | Destinatário (ou “Consumidor não identificado”). |
| Valor | — | Total da nota. |

### Ações (menu que aparece ao selecionar) — MVP

Ao marcar uma ou mais notas, surge a barra de ações — mesmo padrão do sistema legado. No MVP entram apenas as ações essenciais:

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Reprocessar | Sim | Reenvia à SEFAZ uma nota que deu erro (após corrigir os dados). |
| Baixar XML | Sim | Baixa o XML da nota autorizada. |
| Imprimir DANFE | Sim | Gera o DANFE/DANFCE para impressão. |
| Baixar em lote | Sim | Baixa XML/DANFE de várias notas de uma vez (fechamento contábil). |
| Cancelar | Sim | Cancela a nota, com justificativa e dentro do prazo legal. |

Reprocessar erro — fluxo Notas com status Erro trazem a mensagem da SEFAZ. O operador abre a nota, corrige o dado apontado e usa Reprocessar — sem recolar os dados da venda. É o coração da recuperação de falhas do MVP.

Ações fora do MVP (fase 2) O sistema legado oferece ainda: carta de correção, cancelamento por substituição, envio por e-mail/WhatsApp, duplicar nota, enviar contingência, imprimir simplificada 80 mm, etiquetas e “ir para a venda”. Ficam para fases seguintes.

# 14. Inutilização de numeração

Quando um número (ou faixa) da sequência não é utilizado — por exemplo, um salto por falha no sistema — é preciso comunicar à SEFAZ que aqueles números nunca virarão nota. Essa é a inutilização, disponível para NF-e e NFC-e.

Inutilização — informa a faixa de numeração e a justificativa enviada à SEFAZ.

### Campos

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| Tipo de documento | Sim | NF-e (55) ou NFC-e (65). |
| Empresa emissora | Sim | Empresa dona da numeração. |
| Série | Sim | Série da numeração a inutilizar. |
| Número inicial | Sim | Primeiro número da faixa. |
| Número final | Sim | Último número da faixa (igual ao inicial para um só número). |
| Justificativa | Sim | Motivo; mínimo de 15 caracteres exigido pela SEFAZ. |

Atenção — ação irreversível Após confirmada pela SEFAZ, a faixa não pode mais ser emitida. Usar apenas para números que de fato não foram e não serão utilizados.

# 15. Relatórios fiscais

O sistema terá uma área de relatórios fiscais. Não é necessário desenhar cada relatório agora — esta seção apenas registra quais devem existir, para não serem esquecidos no planejamento.

| Campo | Obrigatório | Observação |
| --- | --- | --- |
| NF-e emitidas | — | Listagem de NF-e por período/empresa/status. |
| NFC-e emitidas | — | Listagem de NFC-e por período/empresa/status. |
| Faturamento fiscal | — | Total emitido por período (base para conferência). |
| NF-e itens | — | Detalhe por item das notas (produto, quantidade, valor). |
| NF-e analítica | — | Visão detalhada nota a nota. |
| Notas canceladas/inutilizadas | — | Controle de cancelamentos e inutilizações no período. |

Nota de escopo Os relatórios acima são um lembrete de requisito, não fazem parte do MVP inicial de emissão. Serão detalhados (colunas, filtros, exportação) quando entrarmos nesta etapa.